TAKIM 77

Tarih : 7 Mayıs 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, Eray Aybek, Gamze Kılıç, Şeyma Tahmaz

Yer: Discord

| Tamamlanmış | Yapılacaklar | Engeller |
| --- | --- | --- |
| - Sprint board tamamlandı. - Karakter kontrolünde şerit değişikliği (Lane change ) | - screen input çalışması devam etmektedir. | - Github ignore'da sorun oluşması. |

Tarih : 6 Mayıs 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, Eray Aybek, Gamze Kılıç, Şeyma Tahmaz

Yer: WhatsApp

| Tamamlanmış | Yapılacaklar | Engeller |
| --- | --- | --- |
| - Karakter hareketi(player control) koşma tamamlandı. - Plane pooling. | - Proje üzerinde yapılan değişiklikler ve GitHuba yüklenen dosyalara, açıklama yazısının yazılması. | - Zaman Planlaması - Uygun low poly asetlerin bulunamaması. |

Tarih : 5 Mayıs 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, Eray Aybek, Gamze Kılıç, Şeyma Tahmaz

Yer: Discord

| Tamamlanmış | Yapılacaklar | Engeller |
| --- | --- | --- |
| - 15° eğime sahip platform oluşturuldu. - Oyun mantığı oluşturuldu. | - Taşın büyüme ve küçülme animasyonu yapılacak. | - GitHub Desktop kullanımının öğrenilmesi. |

Tarih : 4 Mayıs 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, Eray Aybek, Gamze Kılıç, Şeyma Tahmaz

Yer: Discord

Fikirler

- Bu linki oyun içine yerleştirebiliriz. Oyun menüsünde 'daha fazla bilgi' adı altında şeklinde. - Oyun karakterinin önündeki taşa yük eklendikçe hızı azalsın. - Karakter başta bir bütün olarak gözüksün. Cinemachine ile yakınlaştırıp görüşün ellere ve taşa odaklanmasını sağlayalım

Kabul Edilenler

2. ve 3. Fikir oybirliği ile kabul edilmiştir.

Tarih: 3 Mayıs 2022

Katılanlar : Başak D. Çevik, M.Gamze Kılıç, Eray Aybek, Şeyma Tahmaz

Yer : Discord ve WhatsApp

| Yapılacaklar | Engeller |
| --- | --- |
| - Toplanabilir objelerin yapılması. - Çevre tasarımı için asetlerin belirlenmesi; taş, ağaç vb. - Asset packs araştırılması. | - Toplanabilir objelerin ve çevre tasarımın arasındaki uyumsuzluk. - Uygun ücretsiz asetin bulunamaması. |

Tarih: 30 Nisan 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, M.Gamze Kılıç, Eray Aybek, Şeyma Tahmaz

Yer: Discord

| Tamamlanmış | Yapılacaklar | Engeller |
| --- | --- | --- |
| - Trello Proje yönetim aracı kullanılmaya başlandı. - GitHub reponun güncellenmesi. | - GitHub Dekstop uygulamasının takım üyelerince kurulması - Oyun için uygun aset araştırılması. | - Zaman planlamasının yapılmaması. |

- https://trello.com/invite/b/Kdc2SbmQ/010941d18e9c967b7494da4c1a4df0ef/takim-77

- https://github.com/sntahmaz/BootCamp

Tarih:27 Nisan 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, M.Gamze Kılıç, Eray Aybek, Şeyma N. Tahmaz

Yer:Discord

| İş Listesi | Engeller |
| --- | --- |
| Belgeleme - Zaman Planlaması - Sprint Board - Daily Scrum Yazılım - Karakter Kontrol - Animasyon - NPC - Sahne Geçişleri Tasarım - Karakter - Çevre - Obje - Ses efektleri - Kullanıcı Deneyimi - Arayüz - Oyun levelleri | - İş planlamasının yapılmaması - Oyun mantığı oluşturulmamıştır. - Oyun mekaniği belirlenmemiştir. - Oyundaki hipnotize etki nedir? |

Tarih: 25 Nisan 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, M.Gamze Kılıç, Eray Aybek, Şeyma Tahmaz, Alptuğ İlgili

Yer: Discord ve WhatsApp

- Takımda roller belirlendi.

Alptuğ İlgili:Product Owner

Başak D. Çevik: Developer

Eray Aybek: Developer

Gamze Kılıç: Scrum Master

Şeyma Tahmaz : Developer

- Proje adı belirlendi. ”Sisifos” Oyun konusu, tasarımı hakkında fikir alışverişi yapıldı.

- Hyper Casual oyun mantığı kullanılmasına karar verildi.

- Yazılım ve Tasarım kısmında neler yapılabilir konuşuldu.

- Projenin 3d Yapılmasına karar verildi.

Tarih:23 Nisan 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, M.Gamze Kılıç, Eray Aybek, Şeyma Tahmaz, Alptuğ İlgili

Yer: Discord

- Oyun mekanikleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

- Oyun içeriği belirlendi.

- Takım77 için GitHubta Repo açıldı.

Tarih:14 Nisan 2022

Katılanlar: Başak D. Çevik, M.Gamze Kılıç, Eray Aybek, Şeyma Tahmaz, Alptuğ İlgili

Yer: Discord

- Takım üyeleriyle tanışma.

- Nasıl bir oyun tasarlamak  istenildiği konusunda fikir alışverişi yapılmıştır..

- Bootcamp süreci hakkında konuşma yapıldı.